Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПЛАН-ГРАФИК

Выполнения курсового проекта 
по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему Корпоративная ИС управления поручениями и сроками
обучающимся Поташовым Павлом Михайловичем

специальность	09.03.01 Информатика и вычислительная техника

форма обучения 	очная

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План-график, аннотация, введение | 18.02.2026 – 24.02.2026 |  |  |
| 2 | Проектирование | 25.02.2026 – 03.03.2026 |  |  |
| 3 | Постановка задачи | 04.03.2026 – 10.03.2026 |  |  |
| 4 | Функциональные диаграммы | 11.03.2026 – 17.03.2026 |  |  |
| 5 | UML диаграммы | 18.03.2026 – 24.03.2026 |  |  |
| 6 | Приложение — прототип | 25.03.2026 – 31.03.2026 |  |  |
| 7 | Предзащита (вкл. прототип) | 01.04.2026 |  |  |
| 8 | Приложение — функционал | 02.04.2026 – 15.04.2026 |  |  |
| 9 | Разработка программы (описание) | 16.04.2026 – 22.04.2026 |  |  |
| 10 | Диаграммы (блок-схемы, внутри модулей) | 23.04.2026 – 29.04.2026 |  |  |
| 11 | Диаграммы (архитектура, взаимодействие модулей) | 30.04.2026 – 05.05.2026 |  |  |
| 12 | Сценарии работы + руководство пользователя | 06.05.2026 – 10.05.2026 |  |  |
| 13 | Тестирование (основное) | 11.05.2026 – 15.05.2026 |  |  |
| 14 | Тестирование (повторное / исправления) | 16.05.2026 – 18.05.2026 |  |  |
| 15 | Программа для допуска до защиты | 19.05.2026 |  |  |
| 16 | Оценка за отзыв | 20.05.2026 – 21.05.2026 |  |  |
| 17 | Оформление работы | 22.05.2026 – 24.05.2026 |  |  |
| 18 | Презентация | 25.05.2026 |  |  |
| 19 | Защита работы | 26.05.2026 |  |  |

Руководитель:

Зав. кафедрой				Л.Н. Цымбалюк		 «	»_ 	2026г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата

Обучающийся:

Студент				П.М. Поташов		 «	»_ 	2026г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата